|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСОЛЬ-ИЛЕЦКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ**№ |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.11.2017 № 2976-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды вСоль-Илецком городском округе Оренбургской области» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрациимуниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 26.01.2016 г. № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ»,постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 25.02.2016 № 411-п «Об утверждении перечня муниципальныхпрограмм муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»,Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ постановляю:

1. Приложение №1 к постановлению администрации городского округа от 13.11.2017 № 2976-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды вСоль-Илецком городском округе Оренбургской области» изложить в новой редакции приложения к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования(обнародования).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин

Верно

Ведущий специалист организационного отдела Е.В. Телушкина

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, организационный отдел, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений, МКУ «УГХ»

Приложение

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды вСоль-Илецком городском округе Оренбургской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель Программы | Реализация комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды |
| Задачи Программы  | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа2.Повышение уровня благоустройства территорийобщего пользования округа (парков, скверов, Набережных и т.д.)3.Повышение уровня вовлеченностизаинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД за отчетный период.2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период.3.Количество благоустроенных дворовых территорий МКДза отчетный период.4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорийза отчетный период.5.Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний сезоны за отчетный период. |
| Срок и этапы реализации Программы  | Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018-2022г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы  | Объем финансирования Всего - 143 364,120 тыс. руб. в том числе:Федеральный бюджет - 72874,000 тыс.руб.Областной бюджет – 48582,500 тыс. руб.Местный бюджет – 21907,620 тыс. руб.Внебюджетные источники -0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результатыреализации Программы  | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. |

1.Характеристика текущего состояния сферы реализации программы

1.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий.

ВСоль-Илецком городском округе более 200 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Соль-Илецкого городскому округу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Для определения текущего состояния дворовых и общественных территорий округа и требуемого комплекса мер, необходимых для приведения их состояния к нормативному, проводится инвентаризация уровня благоустройства этих территорий с составлением паспорта благоустройства в соответствии с положением о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных мероприятий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования (приложение № 6 к Программе).

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка эффективности реализации Программы определяется степенью выполнения целевых показателей (индикаторов), Приложение 1 к настоящей Программе. По результатам мониторинга и оценки степени, достижения целевых значений производится анализ хода выполнения Программы и выработка правильного управленческого решения.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | Год формирования муниципальной программы2017 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД за отчетный период | единиц | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД за отчетный период | % | 0 | 1,4 | 0 | 0,7 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний сезоны за отчетный период | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 |

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Соль-Илецкого городского округа имеется 13 объектов - парки, скверы.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий Соль-Илецкого городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы | Год формирования муниципальной программы2017 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период |  единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период. | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

1.3 Действующие Правила благоустройства на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ утверждены Решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 18.10.2017 № 615. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

2.Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2.1. Основной целью Программы является реализация комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды;

2.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа;

б) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования округа (парков, скверов, Набережных и т.д.);

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

3.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы достижения целей и решения задач Программы

 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы отражены в таблице 1 приложения № 1 к Программе.

4.Приоритеты политики муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в сфере реализации Программы

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства городской среды являются:

* обеспечение надлежащего содержания и благоустройства общественных территорий;
* обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;
* создание новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;
* создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории округа;
* повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности городской среды для инвалидов ималомобильных групп населения;
* формирование городской среды, сочетающей современное жилищное строительство и историко-архитектурное прошлое, обеспечивающей комфорт и безопасность проживания, заинтересованность жителей вкладывать свои ресурсы и силы в свой город и связывать собственное благополучие с развитием города.

5. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), а также выполнение работ, включенных в дополнительный перечень (оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории и другие).

Реализация данного основного мероприятия позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований, а также сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2. Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов. Мероприятие предполагает осуществление бюджетных инвестиций для создания наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Соль-Илецкого городского округа (парков, скверов и т.д.), в том числе разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объектам.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Объектам городской среды являются наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования.

Реализация данного основного мероприятия позволит повысить качество городской среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

 Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность города.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов(приложение 3 к Программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 4 к Программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок участия граждан в выполнении указанных работ (приложение 5 к программе);

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (подпрограммы) «Формирование современной городской среды вСоль-Илецком городском округе Оренбургской области» утвержден постановлением администрации Соль-Илецкого городского округа от 01.03.2017 № 569-п;

- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу (подпрограмму) «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Соль-Илецкого городского округа, дворовых территорий многоквартирных домов Соль-Илецкого городского округаутвержден постановлением администрации Соль-Илецкого городского округа от 02.03.2017 № 581-п.

Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями настоящей программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение следующих работ:

устройство (ремонт) твердого покрытия тротуаров, дорожек, площадок;

устройство (ремонт) ограждения;

озеленение;

установка урн или контейнеров для мусора;

размещение осветительного оборудования, носителей информации;

установка скамей;

другие работы.

Перечень основных мероприятий программы предоставленв таблице 2 приложения № 1 к программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении №2 к муниципальной программе.

Источником финансирования Программы является федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

7. Правила привлечения субсидий из областного бюджета

в рамках Программы

Основные мероприятия Программы реализуются с привлечением средств федерального и областного бюджетов. Предельный размер субсидии муниципальным образованиям в отношении всех или отдельных муниципальных образований по усмотрению субъекта Российской Федерации, определяется исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Право на получение субсидии на благоустройство дворовых территорий имеют административный центр Оренбургской области, монопрофильные муниципальные образования и муниципальные образования, имеющие не менее 100 многоквартирных домов, включенных в региональную программу "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", и соответствующие условиям предоставления субсидий. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды определены государственной программой «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 г.г., утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017 г. № 696-пп.

Право на получение субсидии на создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов имеют административный центр Оренбургской области и монопрофильные муниципальные образования, соответствующие условиям предоставления субсидий.

 Субсидии предоставляются в 2018-2022 г.г. при соблюдении органами местного самоуправления следующих условий:

а) наличие правового акта органов местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Оренбургской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) наличие муниципальной программы на 2018-2022 г.г., предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям Программы (далее – муниципальная программа);

в) заключение соглашения о предоставлении субсидий между мини-стерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – минстрой) и муниципальным образованием Оренбургской области (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Оренбургской области;

г) наличие утвержденного дизайн-проекта по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (в случае получения субсидии на благоустройство дворовых территорий) и (или) дизайн-проекта (проектной документации) по благоустройству общественной территории (в случае получения субсидии на создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды вСоль-Илецком городском округе

Оренбургской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значения

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
|  |  |  | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Исходные показатели базового года | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД за отчетный период | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКДза отчетный период | ед | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период | ед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний сезоны за отчетный период | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

 Таблица 2

Перечень

 ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями(индикаторами) Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Формирование современной городской среды вСоль-Илецком городском округе Оренбургской области» |
| 1 | **Основное мероприятие 1**. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2018 | 2022 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий городского округа | низкий уровень благоустроенности дворовых территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД за отчетный период.Количество благоустроенных дворовых территорий МКД за отчетный период.Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний сезоны за отчетный период. |
| 2 | **Основное мероприятие 2**. Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2018 | 2022 | Приведение в нормативное состояние территорий общего пользования городского округа | низкий уровень благоустроенности наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период.Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий за отчетный период. |

Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской

 среды вСоль-Илецком городском округе

 Оренбургской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | Ожидаемые результаты в 2022 году |
| Всего за 2018-2022 г.г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды вСоль-Илецком городском округе Оренбургской области | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего,в том числе: | 143364,120 | 32543,560 | 33059,390 | 25999,490 | 26018,890 | 25742,790 |  |
| **Федеральный бюджет** | 72874,000 | 14574,800 | 14574,800 | 14574,800 | 14574,800 | 14574,800 |  |
| **Областной бюджет** | 48582,500 | 9716,500 | 9716,500 | 9716,500 | 9716,500 | 9716,500 |  |
| **бюджет городского округа** | 21907,620 | 8252,260 | 8768,090 | 1708,190 | 1727,590 | 1451,490 |  |
| **Внебюджетные источники**  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |   |   | **Всего,в том числе:** | 50166,022 | 10792,094 | 9860,232 | 9800,332 | 9819,732 | 9893,632 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. |
| Федеральный бюджет | 27704,000 | 5540,800 | 5540,800 | 5540,800 | 5540,800 | 5540,800 |
| Областной бюджет | 18469,000 | 3693,800 | 3693,800 | 3693,800 | 3693,800 | 3693,800 |
| бюджет городского округа | 3993,022 | 1557,494 | 625,632 | 565,732 | 585,132 | 659,032 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2..1 | Мероприятие 1Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Соль-Илецкого городского округа, расположенных по адресу ул. Красноармейская, д. 80, 78,76,74- Володарского, д. 105А, 107, 109 |   |   | Всего,в том числе: | 8363,958 | 8363,958 |   |   |   |   |
|   |   | **Федеральный бюджет** | 4254,400 | 4254,400 |   |   |   |   |
|   |   | **Областной бюджет** | 2836,300 | 2836,300 |   |   |   |   |
|   |   | **бюджет городского округа** | 1273,258 | 1273,258 |   |   |   |   |
|   |   | **Внебюджетные источники**  | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |
| 2..2 | Мероприятие 2Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Соль-Илецкого городского округа, расположенных по адресу ул. Орская,д.108,108а,110,112,114,ул.Красноармейская,д.121,123 |   |   | Всего,в том числе: | 11616,360 | 2428,136 | 9188,224 |   |   |   |
|   |   | **Федеральный бюджет** | 6522,300 | 1286,400 | 5235,900 |   |   |   |
|   |   | **Областной бюджет** | 4348,100 | 857,500 | 3490,600 |   |   |   |
|   |   | **бюджет городского округа** | 745,960 | 284,236 | 461,724 |   |   |   |
|   |   | **Внебюджетные источники**  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |   |
| 2..3 | Мероприятие 3Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Соль-Илецкого городского округа, расположенных по адресу ул. Красноармейская,д.88,а,б,в,г |   |   | **Всего,в том числе:** | 9261,930 |   | 672,008 | 8589,922 |   |   |
|   |   | Федеральный бюджет | 5199,700 |   | 304,900 | 4894,800 |   |   |
|   |   | Областной бюджет | 3466,400 |   | 203,200 | 3263,200 |   |   |
|   |   | бюджет городского округа | 595,830 |   | 163,908 | 431,922 |   |   |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,000 |   | 0,000 | 0,000 |   |   |
| 2..4 | Мероприятие 4Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Соль-Илецкого городского округа, расположенных по адресу ул. ул.Ленинградская,д.15,17,19,21 |   |   | **Всего,в том числе:** | 5142,200 |   |   | 1210,410 | 3931,790 |   |
|   |   | Федеральный бюджет | 2885,700 |   |   | 646,000 | 2239,700 |   |
|   |   | Областной бюджет | 1923,700 |   |   | 430,600 | 1493,100 |   |
|   |   | бюджет городского округа | 332,800 |   |   | 133,810 | 198,990 |   |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,000 |   |   | 0,000 | 0,000 |   |
| 2..5 | Мероприятие 5Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Соль-Илецкого городского округа, расположенных по адресу ул. ул.Вокзальная,83,83/1, 85, 87, 89 |   |   | **Всего,в том числе:** | 6479,500 |   |   |   | 5887,942 | 591,558 |
|   |   | Федеральный бюджет | 3636,900 |   |   |   | 3301,100 | 335,800 |
|   |   | Областной бюджет | 2424,500 |   |   |   | 2200,700 | 223,800 |
|   |   | бюджет городского округа | 418,100 |   |   |   | 386,142 | 31,958 |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,000 |   |   |   |   | 0,000 |
| 2..6 | Мероприятие 6Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории Соль-Илецкого городского округа |   |   | **Всего,в том числе:** | 9302,074 |   |   |   |   | 9302,074 |
|   |   | Федеральный бюджет | 5205,000 |   |   |   |   | 5205,000 |
|   |   | Областной бюджет | 3470,000 |   |   |   |   | 3470,000 |
|   |   | бюджет городского округа | 627,074 |   |   |   |   | 627,074 |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,000 |   |   |   |   | 0,000 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в городе Соль-Илецке |   |   | **Всего,в том числе:** | 91567,498 | 21170,866 | 22849,158 | 15849,158 | 15849,158 | 15849,158 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. |
| Федеральный бюджет | 45170,000 | 9034,000 | 9034,000 | 9034,000 | 9034,000 | 9034,000 |
| Областной бюджет | 30113,500 | 6022,700 | 6022,700 | 6022,700 | 6022,700 | 6022,700 |
| бюджет городского округа | 17914,598 | 6694,766 | 1142,458 | 1142,458 | 1142,458 | 792,458 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3..1 | Мероприятие 1Благоустройство территории, определённой по итогам рейтингового голосования |   |   | **Всего,в том числе:** |  |  |  |   |   |   |
|   |   | Федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |
|   |   | Областной бюджет |  |  |  |   |   |   |
|   |   | бюджет городского округа |  |  |  |   |   |   |
|   |   | Внебюджетные источники |  |  |  |   |   |   |
| 3..2 | Мероприятие 2Благоустройство территории, определённой по итогам рейтингового голосования |   |   | **Всего,в том числе:** |  |  |  |  |   |   |
|   |   | Федеральный бюджет |  |  |  |  |   |   |
|   |   | Областной бюджет |  |  |  |  |   |   |
|   |   | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3..3 | Мероприятие 3Благоустройство территории, определённой по итогам рейтингового голосования |   |   | **Всего,в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|   |   | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3..4 | Мероприятие 4Благоустройство территории, определённой по итогам рейтингового голосования |   |   | **Всего,в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|   |   | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3..5 | Мероприятие 5Благоустройство территории, определённой по итогам рейтингового голосования |   |   | **Всего,в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|   |   | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,000 |   |   |   |   | 0,000 |  |
|   |   | Федеральный бюджет | 0,000 |   |   |   | 0,000 |   |  |
|   |   | Областной бюджет | 0,000 |   |   |   | 0,000 |   |
|   |   | бюджет городского округа | 350,000 |   |   |   | 350,000 |   |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,000 |   |   |   | 0,000 |   |

Приложение 3

 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в

Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_\_\_\_

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. **Ремонт дворовых проездов**
 |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**
 |
| 1. **Установка скамеек**
 |
| СкамейкаРадиусная скамейкаСкамейка 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |
| 1. **Установка урн**
 |
| Урна |

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство контейнерной площадки |
| 7 | Расчистка прилегающей территории |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды вСоль-Илецком городском округе

Оренбургской области»

 Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  |  |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|   | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть  | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Единичные расценки

на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 1500\*380\*680 | шт | 4368 |
| 3 | СкамьяРазмеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкойРазмеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки

на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземнаяОбъем: 20лРазмеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземнаяОбъем: 40лРазмеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна  | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды вСоль-Илецком городском округе

Оренбургской области»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Соль-Илецкого городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Соль-Илецкого городского округа в рамках Подпрограммы «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации МО перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Соль-Илецкого городского округа за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

в) муниципальная общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации МО для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия.

2.2. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию Соль-Илецкого городского округа (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

2.5. Доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный приложением 4 к программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются бюджет городского округа.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства на условиях, определенных соглашением.

3.7. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Соль-Илецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением администрации Соль-Илецкого городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды вСоль-Илецком городском округе

Оренбургской области»

Положение

о проведении инвентаризации дворовых территорий, территорий, находящихся в ведении юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведенияинвентаризациидворовых территорий, территорий, находящихся в ведении юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

2. В ходе инвентаризации определяются физическое состояние территории и необходимость ее благоустройства.

3. Основной целью инвентаризации является оценка текущего состояния сферы благоустройства территорий.

4. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.

5. По итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – паспорт территории) по форме согласно приложениям № 1-4 к настоящему Положению.

6. При составлении паспорта территории учитываются следующие особенности:

не допускается пересечение границ территорий;

не допускается обозначение границ территорий, приводящее к возникновению неучтенных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД оформляется единым паспортом с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию;

в паспорт включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (при их наличии), информация об их состоянии.

7. Актуализация паспортов территорий проводится не реже одного раза в 5 лет.

8. При изменении состояния территорий в результате реализации мероприятий по благоустройству территорий, в том числе в рамках реализации программ, финансируемых с привлечением средств бюджетов различных уровней, указанные территории подлежат повторной инвентаризации.

9. Паспорт территории подлежит обязательной ежегодной актуализации не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году.

Инвентаризация дворовых территорий

10. При определении границ территории не допускается пересечение границ с другими границами или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

11. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройств, расположенные в пределах территории, в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению.

12. По итогам проведения инвентаризации территории необходимо получить следующие характеристики:

границы территории с указанием координат;

перечень адресов МКД, образующих дворовую территорию;

площадь территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах территории;

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах территории, в соответствии с Положением.

Инвентаризация общественных территорий

13. По итогам проведения инвентаризации территории необходимо получить следующие характеристики:

границы территории с указанием координат;

вид территории (площадь, парк, набережная и др.);

площадь территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

информация о правообладателях земельных участков, образующихтерриторию;

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах территории, в соответствии с Положением.

Описание элементов благоустройства

14. По каждому элементу благоустройства рекомендуется сделать одну или несколько фотографий в соответствии с требованиями настоящего Положения.

15. По каждому элементу благоустройства рекомендуется указать географические координаты. В соответствии от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента, либо координаты точек его границы.

16. При необходимости при описании элемента благоустройства могут быть добавлены текстовые комментарии.

17. По каждому элементу благоустройства фиксируется класс, подкласс.

18. По каждому элементу благоустройства, расположенному на территории, заполняются характеристики в соответствии с требованиями Положения.

Классификация и атрибуты элементов благоустройства

19. Элементы благоустройства дворовых и общественных территорий рекомендуется разделить на классы и подклассы. Примерный перечень классов и подклассов приведен в приложении №5 к настоящему Положению.

20. Для каждого подкласса элементов благоустройства установлен перечень характеристик по каждому подклассу элементов благоустройства, обязательных к заполнению, приведенный в приложении №5 к настоящему Положению.

Передача результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ

21. Результаты инвентаризации заносятся в систему ГИС ЖКХ. Возможен как ручной ввод данных, так и автоматизированный.

22. Для ручного ввода данных может быть использован графический интерфейс в модуле «Формирование современной городской среды» системы ГИС ЖКХ.

33. Для автоматизированного ввода данных может быть использован программный интерфейс приложении (RESTAPI).

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | к Положению о проведении инвентаризациидворовых территорий, территорий, находящихсяв ведении юридическихлиц и индивидуальныхпредпринимателей, уровня благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельныхучастков, предоставленных для их размещенияна территории муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ |

Паспорт

благоустройства дворовойтерритории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общие сведения о территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Примечания |
| 2. | Адрес местонахождения территории |  |  |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |  |
| 4. | Здания, строения, сооружения, расположенные в пределах территории |  |  |
| 5. | Общая площадь территории, (кв. метров) |  |  |
| 4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |  |
| 5 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях:  |  |  |
| детских площадокдля детей от 0- 7 лет (ед. /м²) |  |  |
| детских площадокдля детей от 7 – 15 лет (ед. /м²) |  |  |
| площадок для молодых людей (ед. /м²) |  |  |
| площадокдля пенсионеров (ед. /м²) |  |  |
| площадокдля взрослых с детьми (ед. /м²) |  |  |
| площадокдля взрослых (ед. /м²) |  |  |
| парковочных мест (ед. /м²) |  |  |
| площадок для выгула собак (ед. /м²) |  |  |
| контейнерных площадок(ед./кв.м.) |  |  |
| спортивных площадок (ед./кв.м.) |  |  |
| 6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* |  |  |
| 7 | Требует ремонта дорожное покрытие (да/нет) |  |  |
| 8 | Наличие достаточного освещения территории (да/нет) |  |  |
| 9 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) (да/нет) |  |  |
| 10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков,пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |  |  |

\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные для каждого МКД.

\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

Приложения к паспорту:

* Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.
* Фотографии существующего положения.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | к Положению о проведении инвентаризациидворовых территорий, территорий, находящихсяв ведении юридическихлиц и индивидуальныхпредпринимателей, уровня благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельныхучастков, предоставленных для их размещенияна территории муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ |

Паспорт

благоустройства общественной территории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Общие сведения о территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Вид территории |  |
| 2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка  |  |
| 4 | Здания, строения, сооружения, расположенные в пределах территории |  |
| 5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная)\* |  |
| 7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории |  |

\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

Приложение № 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | к Положению о проведении инвентаризациидворовых территорий, территорий, находящихсяв ведении юридическихлиц и индивидуальныхпредпринимателей, уровня благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельныхучастков, предоставленных для их размещенияна территории муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ |

Паспорт

благоустройства территории, находящейся в ведении юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1  | Наименование (вид) территории |  |
| 2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка  |  |
| 4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная)\* |  |
| 6 | Соответствие внешнего вида правилам благоустройства (да/нет) |  |

2. Характеристика благоустройства территории

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3 | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

* Фотографии существующего положения.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | к Положению о проведении инвентаризациидворовых территорий, территорий, находящихсяв ведении юридическихлиц и индивидуальныхпредпринимателей, уровня благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельныхучастков, предоставленных для их размещенияна территории муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ |

Паспорт

благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

на территории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1  | Наименование (вид) территории |  |
| 2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка  |  |
| 4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная)\* |  |
| 7 | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/нет) |  |

\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

2. Характеристика благоустройства территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |  |
| 3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |  |

* Фотографии существующего положения.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)