Таблица 5

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату <11.04.2017г.> |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 гг.» |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  | Уровень озеленения территории парков и скверов | % | 53 |  |  |
|  | Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории округа | % | 97 |  |  |
|  | Доля освещенности улиц населенных пунктов округа | % | 30 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» |
|  | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 1000 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» |
|  | Улучшение санитарного состояния округа | % | 55 |  |  |
|  | Улучшение содержания мест захоронений | Га | 230 |  |  |
| Подпрограмма 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.». |
|  | Протяженность освещенных частей улиц | км. | 78,1 |  |  |
|  | Количество замененных светильников на светодиодные | шт. | 300 |  |  |

Таблица 6

Отчет

# объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за  1 квартал 2017  год

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | факт |  |  |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Посадка и уход за зелёными насаждениями в парках и скверах" | 2017г. | Исполнение в течении года. |  | 500,0 | 0 | 0 | Оформлена заявка для размещения в плане графике по закупкам, на стадии согласования договор на поставку саженцев цветов и деревьев |
|  | Мероприятие 1.1. Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах | 2017г. | Исполнение в течении года. |  | 500,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 500,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» |
|  | Основное мероприятие 1. Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | 2017г. | Исполнение в течение года. |  | 4500,0 | 83,899 |  | Проведен конкурс на выполнение работ по благоустройству на территории г. Соль-Илецк, в настоящее время работы выполняются |
|  | Основное мероприятие 2. Содержание мест захоронений на территории округа | 2017г. | Исполнение в течение года |  | 180,0 | 0 |  | Произведен переброс ассигнований в сумме 570,0 руб. на мероприятие в программу «Отходы 2017-2020гг.» |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 4680,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.». |
|  | Основное мероприятие 1 Уличное освещение Мероприятие 1 Уличное освещение | 2017г. | Исполнение в течение года. |  | 6570,0 | 2343,17 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Энергосбережение и повышение энергоэф- фективности | 2017г. | Исполнение в течение года. | - | 2200,0 | 116,764 |  | Оформляются заявки для размещения в плане-графике по закупкам, для последующего проведения процедур |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 8770,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 13950,0 |  |  |  |

Таблица 7

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2017 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (Иплан) | ед. | 8 |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (Ифакт) | ед. | 8 |
| Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (Мплан) | ед. | 3 |
| Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (Мфакт) | ед. | 3 |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зплан) | тыс. рублей | 20507,7 |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зфакт) | тыс. рублей | 20700,87 |

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): Эи=Ифакт/Иплан*100%

8/8*100=100

Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Эв=Мфакт/Мплан*100%

3/3*100=1

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

8/8___

20700,87/20507,7	 *100%	=   100

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): И=0,6*Эи +0,1*Эв+0,3*Эб

0,6*100+0,1*1+0,3*100 =  91

Исп. Якунина А.В.