Таблица 5

Сведения

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату <25.01.2017г.> |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 гг.» |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  | Уровень озеленения территории парков и скверов | % | 53 | 53 |  |
|  | Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории округа | % | 97 | 97 |  |
|  | Доля освещенности улиц населенных пунктов округа | % | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 1 «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» |
|  | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 500 | 500 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» |
|  | Улучшение санитарного состояния округа | % | 55 | 55 |  |
|  | Улучшение содержания мест захоронений | Га | 230 | 230 |  |
| Подпрограмма 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.». |
|  | Протяженность освещенных частей улиц | км. | 77,1 | 77,1 |  |
|  | Количество замененных светильников на светодиодные | шт. | 150 | 150 |  |

Таблица 6

Отчет

# объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 2016  год

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | факт |  |  |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Посадка и уход за зелёными насаждениями в парках и скверах" | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 1189,3 | 1060,7 | 89,2 | Проведены работы по высадке насаждений |
|  | Мероприятие 1.1. Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах | 2016г. | Исполнение в течении года. |  | 1189,3 | 1060,7 | 89,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 1314,0 | 1060,7 | 76,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» |
|  | Основное мероприятие 1. "Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ" | 2016г. | Исполнение в течение года. |  | 8721,9 | 7970,97 | 91,4 | Проведен конкурс на выполнение работ по благоустройству, в настоящее время работы выполнены. |
|  | Мероприятие 1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2016г. | Исполнение в течение года. |  | 8721,9 | 7970,97 | 91,4 | Выполнение работ по данным мероприятиям в бухгалтерию предоставлено в срок, до конца 2016 г. не была произведена процедура оплаты за выполненные работы. |
|  | Основное мероприятие 2. Содержание мест захоронений на территории округа | 2016г. | Исполнение в течение года |  | 745,0 | 701,18 | 94,12 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 9466,9 | 8672,15 | 91,6 |  |
| Подпрограмма 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.». |
|  | Основное мероприятие 1. Уличное освещение | 2016г. | Исполнение в течение года. |  | 9851,5 | 10839,38 | 110,03 | В связи с увеличением объемов работ возникла необходимость увеличения финансирования |
| 3 | Мероприятие 1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг | 2016г. | Исполнение в течение года. | - | 9851,5 | 10839,38 | 110,03 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 9851,5 | 10839,4 | 110,03 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | 20507,7 | 20700,87 | 100,94% |  |

Таблица 7

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (Иплан) | ед. | 8 |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (Ифакт) | ед. | 8 |
| Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (Мплан) | ед. | 3 |
| Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (Мфакт) | ед. | 3 |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зплан) | тыс. рублей | 20507,7 |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (Зфакт) | тыс. рублей | 20700,87 |

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): Эи=Ифакт/Иплан*100%

8/8*100=100

Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Эв=Мфакт/Мплан*100%

3/3*100=1

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

8/8___

20700,87/20507,7	 *100%	=   100

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): И=0,6*Эи +0,1*Эв+0,3*Эб

0,6*100+0,1*1+0,3*100 =  91

Исп. Якунина А.В.